Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Matias Duran/Paulo Troncoso/Kevin Muñoz /Ignacio Prado |
| --- | --- |
| Rut | 21268787-1/16953450-0/20.497.230-3/19.062.105-7 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Maipu |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | ¿DóndeEstáLaMano? (Plataforma de comparación de precios barriales) |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software Web y Móvil, Arquitectura de Software, Gestión de Datos. |
| Competencias | 1. Desarrollar soluciones de software utilizando tecnologías web modernas (React, Vite). 2. Implementar arquitecturas en la nube (Azure, Serverless) y bases de datos NoSQL (Cosmos DB). 3. Gestionar proyectos informáticos utilizando metodologías ágiles (Scrum) y herramientas colaborativas (GitHub, Azure DevOps). |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Problema: La falta de transparencia y centralización de precios en productos básicos genera ineficiencias económicas para las familias, quienes pagan hasta un 20% de sobreprecio por falta de información. Contexto: Comuna de Maipú, afectando principalmente a hogares vulnerables, adultos mayores y estudiantes. Relevancia: Este tema es crucial en el campo laboral actual, donde la tecnología debe resolver problemas sociales mediante el uso eficiente de datos. El proyecto aporta valor real al democratizar la información, empoderar al consumidor y dar visibilidad digital a pequeños comercios que hoy pierden competitividad frente a grandes cadenas. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Objetivo: Desarrollar una aplicación web progresiva que permita comparar precios en tiempo real entre supermercados y negocios locales. Cómo se abordará: Se creará una plataforma con un frontend en React y un backend serverless en Azure. La solución incluirá un mapa interactivo, listas de compras inteligentes y un sistema de autenticación para guardar historiales. Se utilizarán técnicas de web scraping y APIs para obtener datos de precios. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se alinea directamente con el perfil de egreso al exigir la integración de desarrollo full-stack (competencia técnica), gestión de bases de datos en la nube (modelamiento de datos) y trabajo colaborativo bajo estándares de industria (gestión de proyectos). Es la aplicación práctica de conocimientos en programación, seguridad y arquitectura de software para resolver una necesidad real. |
| Relación con los intereses profesionales | Este proyecto refleja mi interés en la arquitectura de software escalable y el desarrollo de soluciones con impacto social. Me permite profundizar en tecnologías modernas como React y Azure, fortaleciendo mi perfil como desarrollador capaz de liderar proyectos tecnológicos desde la concepción hasta el despliegue en producción. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Es factible porque: 1. Tiempo: La metodología ágil permite iterar y tener un MVP funcional en 3 meses. 2. Recursos: Se utilizan herramientas gratuitas o de bajo costo para estudiantes (Azure for Students, Supabase/Cosmos DB free tier). 3. Factores: Facilitadores: Documentación amplia de React y apoyo docente. Dificultades: Curva de aprendizaje en Azure, que se mitigará con autoaprendizaje y pruebas tempranas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar y desplegar una aplicación web que centralice y compare precios de productos básicos en la comuna de Maipú, facilitando la toma de decisiones de compra para reducir el gasto familiar. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Construir una interfaz de usuario responsiva y accesible utilizando React y Vite. 2. Implementar una API serverless en Azure Functions para la gestión de datos y scraping de precios. 3. Diseñar e integrar una base de datos NoSQL (Azure Cosmos DB) para almacenar usuarios e historiales de compra. 4. Validar la funcionalidad del sistema mediante un despliegue continuo (CI/CD) en Azure Static Web Apps. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

e utilizará la metodología ágil Scrum. El trabajo se dividirá en Sprints de 2 semanas. Se utilizará Azure DevOps para la gestión del backlog y GitHub para el control de versiones con flujo Git Flow (ramas dev, qa, master). Equipo de Trabajo: • Matías Rodrigo Durán Arce • Kevin Muñoz • Ignacio Prado • Paulo Troncoso Distribución de Roles: Las tareas de Desarrollo Frontend, Backend, QA (Calidad) y Documentación serán asignadas y rotadas entre los cuatro integrantes en cada Sprint, asegurando que todos participen en las distintas etapas del ciclo de vida del software.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio GitHub y Tablero DevOps | Enlace al repositorio con ramas activas y tablero de tareas actualizado. | Demuestra la organización, el flujo de trabajo y el código fuente desarrollado hasta la fecha. |
| Avance | Prototipo Funcional (MVP) | URL de la aplicación desplegada en ambiente de pruebas (QA). | Evidencia tangible de que la arquitectura base (Frontend + API) está operativa. |
| Final | Informe Técnico y Manual de Usuario | Documentación detallada de la arquitectura, decisiones técnicas y guía de uso. | Respalda la mantenibilidad del proyecto y cumple con los estándares de documentación de la industria. |
| Final | Demo de Producto Final | Presentación en vivo del flujo completo: registro, búsqueda y comparación. | Valida que se cumplieron los objetivos generales y específicos del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de Proyectos | Definición y Planificación | Crear backlog en Azure DevOps, definir MVP y configurar repo GitHub. | Azure DevOps, GitHub | Semanas 1-3 | Todos | Coordinar horarios del equipo. |
| Desarrollo de Software | Desarrollo Frontend Base | Crear estructura en React (Vite), componentes UI y rutas. | VS Code, React, Figma | Semanas 4-6 | matias | Asegurar diseño responsive. |
| Base de Datos | Implementación Backend y BD | Configurar Azure Cosmos DB y crear Azure Functions para API. | Azure Portal, Node.js | Semanas 7-10 | Todos | Curva de aprendizaje en Azure. |
| Calidad de Software | Integración y Pruebas (QA) | Conectar Front con Back, realizar pruebas de usuario y corrección de bugs. | Navegadores, Postman | Semanas 11-14 | Todos | Resolver conflictos de merge. |
| Comunicación | Cierre y Presentación | Preparar informe final, PPT y demo. | PowerPoint, Word | Semanas 15-17 | Todos | Ensayar tiempos de presentación. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición y Planificación | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Frontend Base | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación Backend y BD |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración y Pruebas (QA) |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Cierre y Presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x | x |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.