Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | ¿DóndeEstáLaMano? (Plataforma de comparación de precios barriales) |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | • Desarrollo de Soluciones de Software (Frontend y Backend) • Arquitectura en la Nube (Cloud Computing) • Gestión de Proyectos Ágiles |
| Competencias | • Desarrollo de Soluciones de Software (Frontend y Backend) • Arquitectura en la Nube (Cloud Computing) • Gestión de Proyectos Ágiles |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | - Relevancia para el campo laboral: Este proyecto aborda la necesidad crítica de digitalización y transparencia de datos en el consumo masivo. Es relevante profesionalmente porque aplica tecnologías de vanguardia (Serverless, NoSQL) para resolver un problema de asimetría de información, demostrando cómo la ingeniería informática puede impactar directamente en la economía real. - Ubicación y características: El proyecto se sitúa en la Comuna de Maipú, Región Metropolitana. Se caracteriza por ser una zona con alta densidad poblacional y una fuerte presencia de comercio de barrio (ferias, almacenes) que compite en desventaja tecnológica frente a grandes cadenas de supermercados. - A quiénes afecta: Impacta principalmente a jefas de hogar, adultos mayores y estudiantes de sectores vulnerables y clase media, quienes destinan hasta un 60% de sus ingresos a productos básicos y requieren optimizar su presupuesto mensual. - Aporte de valor: El valor central es la democratización de la información. La plataforma entrega transparencia de precios en tiempo real, permitiendo un ahorro estimado del 10-20% en la canasta básica y otorgando visibilidad digital gratuita a los pequeños comerciantes locales. |
| 2. Objetivos | Objetivo: Desarrollar y desplegar una aplicación web progresiva que centralice la comparación de precios de productos básicos en Maipú, reduciendo la asimetría de información para apoyar el ahorro familiar. Objetivos específicos: - Implementar una arquitectura Frontend en React con Vite optimizada para dispositivos móviles. - Desarrollar un Backend Serverless en Azure Functions para la gestión lógica y scraping de datos. - Integrar una base de datos Azure Cosmos DB (API MongoDB) para el almacenamiento flexible de usuarios e historial de precios. - Validar el sistema mediante un despliegue en producción con autenticación y mapas interactivos funcionales. |
| 3. Metodología | Metodología utilizada Se utilizó la metodología ágil Scrum. El proyecto se dividió en Sprints de 2 semanas, gestionando el Backlog, las tareas y el flujo de trabajo (To Do, Doing, QA, Done) a través de la plataforma Azure DevOps. Para el control de versiones se utilizó Git Flow con ramas protegidas (master, qa, dev). Fundamentación de pertinencia Esta metodología fue pertinente porque el desarrollo de software moderno requiere adaptabilidad. Al ser un MVP, los requisitos técnicos (como la base de datos o las políticas de la nube) cambiaron durante el proceso. Scrum nos permitió pivotar rápidamente ante estos bloqueos sin detener el avance, asegurando entregas incrementales funcionales cada semana. |
| 4. Desarrollo | Etapas desarrolladas: 1. Ideación y Diseño: Definición de arquetipos y UI/UX. 2. Configuración de Entorno: Setup de GitHub, Azure DevOps y React. 3. Desarrollo Frontend: Componentes, Rutas y Mapa (Leaflet). 4. Desarrollo Backend: API en Node.js y conexión a Cosmos DB. 5. Integración y QA: Pruebas de conexión y corrección de bugs. 6. Despliegue: Puesta en producción en Azure Static Web Apps. Facilitadores: • El uso de Azure Static Web Apps simplificó el proceso de CI/CD, automatizando el despliegue con cada push. • La documentación de la comunidad de React facilitó la implementación de componentes complejos como el mapa. Dificultades enfrentadas: • Políticas de Azure: Restricciones geográficas (RequestDisallowedByPolicy) impidieron crear recursos en ciertas regiones. • Integración de Datos: Conflictos al parsear JSONs y conectar el frontend con la API simulada inicialmente. • Conflictos en Git: Desincronización de ramas entre los integrantes del equipo. Ajustes realizados: • Cambio de Base de Datos: Se migró de una idea inicial SQL/Supabase a Azure Cosmos DB (API MongoDB) para cumplir con la infraestructura nativa de Azure y superar restricciones de región. • Refactorización de Rutas: Se ajustó la configuración de staticwebapp.config.json para evitar errores de enrutamiento en la SPA. |
| 5. Evidencias | Descripción de evidencias: Para visualizar el desarrollo y resultado final se presentan: 1. URL del sitio en Producción: Evidencia tangible del software funcionando. 2. Repositorio en GitHub: Muestra el código fuente, historial de commits y estructura del proyecto. 3. Tablero en Azure DevOps: Demuestra la gestión del proyecto, historias de usuario y métricas de flujo. 4. Video Demo: Recorrido por las funcionalidades clave (Registro, Búsqueda, Mapa). |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Aporte al conocimiento de intereses El proyecto confirmó mi interés por la Arquitectura Cloud. Enfrentarme a la configuración real de recursos en Azure y resolver problemas de integración entre servicios distribuidos me demostró que disfruto más construyendo la "columna vertebral" de las aplicaciones que solo la interfaz visual. Intereses a profundizar: Me gustaría profundizar en Seguridad Informática aplicada a la Nube (DevSecOps) y en la optimización de bases de datos NoSQL a gran escala, ya que fueron áreas desafiantes durante el Capstone. Proyección laboral: Me proyecto trabajando como Ingeniero de Software Full Stack o Ingeniero de Nube en empresas que desarrollen productos digitales escalables. Me siento preparado para integrarme a equipos ágiles reales, aportando no solo código, sino también visión sobre el ciclo de vida completo del desarrollo. |